| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планируемые | Достигнутые |
| «Распределительный газопровод по ул. Лоцманская, Приморская, п. Якорный в п. Лебяжье» |  |  |  |  |
| 1 | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидий | шт. | 30 | 0 (в соответствии с соглашением выполнение строительно-монтажных работ предусмотрено в 2020 году) |
| 2 | Протяженность построенных газопроводов в результате предоставления субсидии (в соответствии с проектом) | м | 745,1 | 0 (в соответствии с соглашением выполнение строительно-монтажных работ предусмотрено в 2020 году) |
| 3 | Наличие проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы (для объектов проектирования) | да/нет | да | да |
| «Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Победы, Соловьиная, Линейная в п. Лебяжье Ломоносовского района» |  |  |  |  |
| 1 | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидий | шт. | 50 | 0 (в соответствии с соглашением завершение выполнения строительно-монтажных работ предусмотрено в 2021 году) |
| 2 | Протяженность построенных газопроводов в результате предоставления субсидии (в соответствии с проектом) | м | 1036,0 | 0 (в соответствии с соглашением завершение выполнения строительно-монтажных работ предусмотрено в 2021 году) |
| 3 | Наличие проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы (для объектов проектирования) | да/нет | нет (в соответствии с соглашением получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий предусмотрено в 2020 году) | нет (в соответствии с соглашением получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий предусмотрено в 2020 году) |
| «Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Флотская в п. Лебяжье Ломоносовского района» |  |  |  |  |
| 1 | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидий | шт. | 30 | 0 (в соответствии с соглашением завершение выполнения строительно-монтажных работ предусмотрено в 2021 году) |
| 2 | Протяженность построенных газопроводов в результате предоставления субсидии (в соответствии с проектом) | м | 608,0 | 0 (в соответствии с соглашением завершение выполнения строительно-монтажных работ предусмотрено в 2021 году) |
| 3 | Наличие проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы (для объектов проектирования) | да/нет | нет (в соответствии с соглашением получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий предусмотрено в 2020 году) | нет (в соответствии с соглашением получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий предусмотрено в 2020 году) |

Глава местной администрации

МО Лебяженское городское поселение                                                                   _______________________________                                                         /С.В. Ушаков/

«07» февраля 2020 г.