Отчет

о реализации  муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Устойчивое развитие территории муниципального образования

Лебяженское городское поселение на период 2015 – 2020 годы»

Отчетный период: январь - декабрь 2017 года

Ответственный исполнитель: местная администрация МО Лебяженское городское поселение

| N | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответ- ствен- ный испол- нитель | Факти- ческая дата начала реали- зации меро- прия- тия (квар- тал, год) | Факти- ческая дата окон- чания реали- зации меро- прия- тия (квар- тал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Феде- раль- ный бюд- жет | Обла- стной бюд- жет | Мест- ный бюд- жет | Про- чие ис- точ- ники | Феде- раль- ный бюд- жет | Обла- стной бюд- жет | Мест- ный бюд- жет | Про- чие ис- точ- ники | Феде- раль- ный бюд- жет | Обла- стной бюд- жет | Мест- ный бюд- жет | Про- чие ис- точ- ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| А | ВСЕГО по муниципальной программе | местная админи-страция | I квартал 2017 г. | IV квартал 2017 г. |  | 6 511,77 | 30 739,90 |  |  | 4 520,46 | 22 160,36 |  |  | 4 520,46 | 22 160,36 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лебяженского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Мероприятия по профилактике, предотвращению и подготовке к тушению пожаров |  |  |  | - | - | 140,00 | - |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 Комплексное развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры на территории Лебяженского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 Мероприятия по содержанию и капитальному ремонту объектов жилищного хозяйства |  |  |  |  |  | 1 050,00 |  |  |  | 306,94 |  |  |  | 306,94 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 Мероприятия по обслуживанию и ремонту объектов коммунального хозяйства |  |  |  |  | 3 277,00 | 1 700,00 |  |  | 1 425,00 | 240,06 |  |  | 1 425,00 | 240,06 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 Развитие улично-дорожной сети Лебяженского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  | 1 369,27 | 3 063,90 |  |  | 1 115,95 | 1 262,62 |  |  | 1 115,95 | 1 262,62 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3 Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Лебяженское городское поселение» |  |  |  |  |  | 720,00 |  |  |  | 17,9 |  |  |  | 17,9 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Лебяженского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 1 Проведение энергетических обследований, сбор и анализ информации об энергопотреблении |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 5. | Подпрограмма 5 Благоустройство территории Лебяженского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 1 Содержание и ремонт сетей уличного наружного освещения |  |  |  |  |  | 3 250,00 |  |  |  | 2 745,07 |  |  |  | 2 745,07 |  |
| 5.2 | Основное мероприятие 2 Мероприятия по реализации схемы санитарной очистки |  |  |  |  |  | 440,00 |  |  |  | 118,92 |  |  |  | 118,92 |  |
| 5.3 | Основное мероприятие 3 Содержание и уход за зелеными насаждениями |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 5.4 | Основное мероприятие 4 Содержание мест захоронения |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  | 71,81 |  |  |  | 71,81 |  |
| 5.5 | Основное мероприятие 5 Обустройство терри-тории поселения элементами малых архитектурных форм, спортивными и детскими игровыми комплексами |  |  |  |  |  | 102,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 5.6. | Основное мероприятие 6 Мероприятия по поддержке местных инициатив граждан по развитию частей территории поселения |  |  |  |  | 1 865,50 | 734,00 |  |  | 1 832,84 | 423,04 |  |  | 1 832,84 | 423,04 |  |
| 5.7. | Основное мероприятие 7 Мероприятия по предоставлению субсидии на обеспечение деятельности МБУ «Лебяженское» |  |  |  |  |  | 10 850,00 |  |  |  | 9 850,00 |  |  |  | 9 850,00 |  |
| 6 | Подпрограмма 6 Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании Лебяженское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие 1 Развитие и реали-зация молодежной политики на территории Лебяженского городского поселения |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 6.2. | Основное мероприятие 2 Развитие физической культуры и спорта на территории Лебяженского городского поселения |  |  |  |  |  | 490,00 |  |  |  | 312,13 |  |  |  | 312,13 |  |
| 7 | Подпрограмма 7 Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей Лебяженского городского поселения услугами организаций культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Основное мероприятие 1 Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей Лебяженского городского поселения услугами организаций культуры |  |  |  |  |  | 7 800,00 |  |  |  | 6 811,87 |  |  |  | 6 811,87 |  |
| 7.1.1 | Мероприятие 1 Предоставление субсидии на обеспечение деятельности МУК «Центр культуры и искусства» |  |  |  |  |  | 5 269,57 |  |  |  | 4 800,45 |  |  |  | 4 800,45 |  |
| 7.1.2 | Мероприятие 2 Организация досуговых мероприятий |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 7.1.3 | Мероприятие 3 Организация культурно-массовых мероприятий и праздников |  |  |  |  |  | 1 060,00 |  |  |  | 841,65 |  |  |  | 841,65 |  |
| 7.1.4 | Мероприятие 4 Организация библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  | 1 440,43 |  |  |  | 1 169,77 |  |  |  | 1 169,77 |  |

Глава местной администрации

МО Лебяженское городское поселение									А.Е.Магон